التشخيص الخماسي لفشل التنفيذ

EPM-JO Bootcamp · PMI Jordan Chapter × INJAZ mySTARTUP · نشرة الجلسة 1 · المدرب: ذيب حداد، PMP

فشل التنفيذ يمكن تشخيصه. لكل نمط فشل أعراض مبكرة، وإدارة المشاريع ترصدها مبكراً (الاكتشاف) وتتعامل معها (المعالجة).

| # | النمط | العَرَض المبكر | يُكتشف عبر (ممارسة إدارة المشاريع) | يُعالج عبر (ممارسة إدارة المشاريع) | مجال CAPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | بناء الشيء الخطأ | ميزات مُسلَّمة وعملاء دافعون قليلون | تقييم الاحتياجات؛ تحليل أصحاب المصلحة؛ المقابلات (Elicitation) | بيان المشكلة؛ معايير القبول؛ الاختبار قبل البناء | تحليل الأعمال |
| F2 | نفاد النقد قبل توفر الأدلة | لا أحد يعرف الإنفاق الشهري أو المدى النقدي | خط أساس التكلفة؛ الإنفاق المخطط مقابل الفعلي | الإنفاق مقابل معالم مُثبتة؛ المدى النقدي = النقد ÷ صافي الإنفاق الشهري | التنبؤية |
| F3 | كل شيء عاجل ولا شيء يكتمل | مهام كثيرة قيد التنفيذ وقليل منجز | قائمة عمل ظاهرة (Backlog)؛ لوحة Kanban | MoSCoW؛ حد العمل الجاري (WIP)؛ هدف واحد للدورة | الرشيقة |
| F4 | لا مالك / جمود بين المؤسسين | مهام تضيع بين المؤسسين وخلافات متكررة | مصفوفة RACI | مالك مساءَل واحد؛ صلاحيات القرار؛ قاعدة تصعيد | الأساسيات |
| F5 | مفاجآت توقف الإطلاق | توقف الإطلاق لمسألة قانونية أو ضريبية أو بيانات أو مورّد | تحديد المخاطر؛ سجل الافتراضات والقيود | سجل المخاطر مع مالك واستجابة ومؤشر تفعيل | الأساسيات؛ التنبؤية |

بيانات عالمية وليست إحصاءات أردنية: وفق CB Insights (2021، تحليل 111 حالة إغلاق) ذكر المؤسسون نفاد النقد أو تعذّر التمويل (38%) وعدم وجود حاجة في السوق (35%) أبرز الأسباب. ونفاد النقد غالباً عَرَض (F2) لأحد الأنماط F1 أو F3 أو F4.

| ثلاثة أنواع من العمل • المشروع — مؤقت بنتيجة فريدة (المنتج الأولي، التسجيل، تجربة تشغيلية) • العمليات — مستمرة ومتكررة (الدعم، المحاسبة، التوصيل) • التجربة — اختبار صغير للتعلّم ثم القرار | المنهجية حسب المرحلة • الفكرة / التحقق ← تجارب • المنتج الأولي (MVP) ← دورات رشيقة ضمن معالم ثابتة • التشغيل ← هجينة: ثابت = القانوني والضريبي (مثل JoFotara) والعقود ومعالم الممولين؛ مرن = الميزات |
| --- | --- |

أين يُعالج كل نمط اليوم

F2 ← الجلسة 2 (الخطة والموازنة) · F1 ← الجلسة 3 (اختبار الافتراضات) · F3 ← الجلستان 4 و6 (قائمة العمل، الإيقاع) · F4 وF5 ← الجلسة 5 (المخاطر، الأدوار، صلاحيات القرار)

الإطار: خلاصة من إعداد المدرب لبيانات CB Insights وممارسات PMI (PMBOK® Guide، Agile Practice Guide، مخطط محتوى امتحان CAPM). الدليل: nxemtech-startup.nextmtech.com