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قائمة عمل المنتج الأولي وترتيب الأولويات
EPM-JO Bootcamp · PMI Jordan Chapter × INJAZ mySTARTUP · مخرج الجلسة 4: أهم 5 بنود مع تقديرات أولية
	اسم الشركة الناشئة
	هدف المنتج الأولي (الافتراض الأخطر الذي يختبره)
	التاريخ

	
	
	


	1. أهم 5 بنود (Backlog)
بصفتي [المستخدم]، أريد [القدرة]، لكي [الفائدة] · غير برمجي: مُخرَج / حزمة عمل · الحجم: S ≤ 2 · M 3–5 · L 6–10 أيام عمل · XL ← قسّمه
	#
	قصة المستخدم / حزمة العمل
	MoSCoW (M/S/C)
	مَعلم A3
	الحجم (S/M/L)
	أيام العمل
	المالك
	الاعتمادية (داخلية / خارجية)
	تعريف الإنجاز (دليل المستخدم)
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	2. مؤجل (هذه المرة) – Won't
متفق على أنه خارج نطاق هذا المنتج الأولي
• __________________________________________
• __________________________________________
• __________________________________________
• __________________________________________
	3. فحص السعة (Capacity)
السعة = الأشخاص × أيام العمل المنتجة أسبوعياً × الأسابيع = ______
× 80% = ______ يوم عمل متاح
مجموع المخطط (أيام العمل) = ______
جهد Must ÷ المجموع = ______ %  (الهدف ≤ 60%)
	4. الاعتماديات الخارجية — تبدأ أولاً
	الاعتمادية
	المالك
	تاريخ الطلب

	
	
	

	
	
	

	
	
	






فحص الجودة:  ☐ مكتوبة من منظور المستخدم   ☐ كل Must يجتاز اختبار «الحذف»   ☐ توجد قائمة Won't   ☐ لا بنود XL   ☐ الاعتماديات الخارجية محددة   ☐ مالك وتعريف إنجاز لكل بند
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